AppsCloud + RemoteFlow

云同步完整配套设计文档全集

V1.0

| 产品 | AppsCloud / RemoteFlow |
| --- | --- |
| 基线 | RemoteFlow 产品设计文档 V1.1 |
| 日期 | 2026-09-04 |
| 用途 | 架构、开发、部署、同步、安全、测试、验收、发布闭环 |
| 状态 | 开发与实施基线 |

# 文档目录

2026-09-04-AppsCloud-RemoteFlow文档总览与实施闭环-v1.0

2026-09-04-AppsCloud产品与技术架构设计-v1.0

2026-09-04-AppsCloud-API与数据库设计规范-v1.0

2026-09-04-AppsCloud身份设备与E2EE-Vault安全设计-v1.0

2026-09-04-AppsCloud-Ubuntu部署运维与备份恢复手册-v1.0

2026-09-04-RemoteFlow云同步与加密Vault接入设计-v1.0

2026-09-04-RemoteFlow同步协议数据迁移与冲突处理设计-v1.0

2026-09-04-AppsCloud-RemoteFlow云同步测试验收与安全审计方案-v1.0

2026-09-04-AppsCloud-RemoteFlow-ClaudeCode完整开发实施提示词-v1.0

2026-09-04-AppsCloud-RemoteFlow上线发布回滚与运维SOP-v1.0

说明：本 Word 版按上述顺序合并全部 Markdown 文档；单独交付的 Markdown 文件可直接用于 Claude Code 和版本库。

# AppsCloud + RemoteFlow 云同步文档总览与实施闭环

体系： AppsCloud + RemoteFlow Cloud Sync

基线： RemoteFlow 产品设计文档 V1.1（2026-09-03）

文档日期： 2026-09-04

文档状态： V1.0 / 开发与实施基线

核心原则： Local-first、全内容端到端加密、服务器零明文、可离线使用、可恢复、可测试、可回滚

# 1. 文档目的

本套文档用于把 RemoteFlow 从“本地优先的统一远程连接工作台”扩展为“本地优先 + AppsCloud 加密多端同步”的完整产品形态，同时将 AppsCloud 建设成可被 Nianli、QuotaFlow 等后续产品复用的公共账号与同步底座。

本套文档不是替换 RemoteFlow V1.1 产品设计，而是其配套扩展。RemoteFlow 原有 C# + .NET 10 + WPF、MVVM、SQLite、Credential Vault、RDP/SSH/VNC Provider、多 Tab、本地优先等基线全部保留。

# 2. 闭环目标

第一阶段最终必须完成以下真实业务闭环：

Ubuntu Server 上部署 AppsCloud。

RemoteFlow 接入 AppsCloud Account。

PC-A 创建 RDP、SSH、VNC 连接及凭据。

Connection、Credential、Group、Tag、Favorite、用户级 Settings、Password、SSH Private Key、Passphrase 等全部同步。

PC-B 登录同一账号，并通过“已授权设备批准”或 Recovery Key 获得 Vault 访问权。

PC-B 自动恢复完整数据，并可直接使用同步后的 Credential 连接。

AppsCloud 数据库、日志、备份中均不得出现 Host、IP、Username、Password、SSH Private Key、Notes 等业务明文。

断网修改、重连、重复请求、客户端崩溃、服务端重启、设备撤销、删除和冲突场景均有明确处理。

有部署、监控、备份、恢复、升级、回滚、测试和验收流程。

# 3. 文档清单

| 编号 | 文档 | 作用 | 主要使用者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 文档总览与实施闭环 | 定义全套文档关系、阶段门和最终验收 | 产品/开发/实施 |
| 01 | AppsCloud 产品与技术架构设计 | 公共云底座总体设计 | 架构/后端 |
| 02 | AppsCloud API 与数据库设计 | API、表结构、同步对象、错误码 | 后端/客户端 |
| 03 | 身份、设备与 E2EE Vault 安全设计 | 密钥、设备授权、Recovery、加密 | 安全/开发 |
| 04 | Ubuntu 部署运维与备份恢复手册 | 云端安装、升级、备份、监控 | 实施/运维 |
| 05 | RemoteFlow 云同步与加密 Vault 接入设计 | 如何无侵入接入现有 RemoteFlow | Windows 客户端 |
| 06 | 同步协议、数据迁移与冲突处理设计 | Outbox、Pull/Push、Tombstone、Migration | 客户端/后端 |
| 07 | 云同步测试验收与安全审计方案 | 功能、故障、安全、恢复测试 | QA/验收 |
| 08 | Claude Code 完整开发实施提示词 | 可直接用于实施开发 | Claude Code |
| 09 | 上线发布、回滚与运维 SOP | 从测试到生产的上线闭环 | 发布/运维 |

# 4. 架构关系

RemoteFlow Windows
├─ WPF / MVVM
├─ RDP / SSH / VNC Providers
├─ SQLite
├─ Windows Credential Manager / DPAPI
├─ Sync Engine
└─ E2EE Vault
       │ HTTPS 443
       ▼
AppsCloud
├─ Identity
├─ Devices
├─ Vault Metadata / Key Envelopes
├─ Sync API
├─ PostgreSQL
└─ Operations / Audit Metadata

AppsCloud 永远不需要解密 RemoteFlow 业务数据。

# 5. 第一阶段功能边界

## 5.1 必须实现

AppsCloud Account：注册、登录、Refresh Token、Logout、密码重置。

Device：设备注册、设备列表、最后在线、撤销设备。

E2EE Vault：VMK、Device Key、Recovery Key、Key Envelope、Key Version。

RemoteFlow 全量可迁移数据同步。

Local-first：无网络仍可查看配置和建立远程连接。

增量 Push/Pull、Outbox、Tombstone、乐观并发、冲突保留。

云端 HTTPS、数据库隔离、备份恢复、日志脱敏。

双设备完整同步验证。

## 5.2 暂不实现

Team Vault / 多人共享。

RBAC / 企业组织空间。

Kubernetes、Kafka、RabbitMQ、微服务拆分。

手机/Web RemoteFlow 客户端。

服务器端搜索 RemoteFlow 业务字段（因全内容加密不可见）。

自动密码轮换和企业 PAM。

# 6. 阶段门

| Gate | 条件 | 未通过时 |
| --- | --- | --- |
| G0 架构冻结 | 01~03 文档确认 | 不进入云端开发 |
| G1 云端可用 | HTTPS/API/PostgreSQL/Health 正常 | 不接 RemoteFlow |
| G2 身份闭环 | Account + Device + Token 通过测试 | 不进入 Vault |
| G3 Vault 闭环 | PC-A 生成 VMK，PC-B 可批准/恢复 | 不同步 Secret |
| G4 普通同步 | Group/Connection 可双端增量同步 | 不迁 Credential |
| G5 Secret 同步 | Password/SSH Key 可安全恢复并连接 | 不进入生产候选 |
| G6 故障闭环 | 断网/冲突/删除/重试/崩溃通过 | 不发布 |
| G7 安全验收 | DB/Log/Backup 无业务明文 | 不发布 |
| G8 生产发布 | 备份、回滚、监控、SOP 完成 | 才允许上线 |

# 7. 最终验收场景

PC-A 创建：

客户A
├─ AD
│  └─ DC01 / RDP / CORP\Administrator / Password
└─ Linux
   └─ nginx01 / SSH / root / Private Key + Passphrase

PC-B 全新安装 RemoteFlow：

登录 AppsCloud Account
→ 新设备批准或 Recovery Key
→ Pull 增量数据
→ 解密并落入本地 SQLite + Windows Credential Vault
→ 无需重复输入密码或导入 Key
→ DC01 RDP 成功
→ nginx01 SSH 成功

服务端核查：

允许看到：UserId、AppId、EntityId、EntityType、Version、Revision、Ciphertext、时间戳
禁止看到：名称、IP、Host、Username、Password、Private Key、Notes、Group 名称、Tag 内容

# 8. 文档使用顺序

开发前依次阅读：00 → 01 → 02 → 03 → 05 → 06。

部署人员阅读：00 → 01 → 04 → 09。

测试与验收阅读：00 → 03 → 06 → 07 → 09。

Claude Code 实施时，以 08 为执行提示词，但任何实现冲突必须以 01~07 的设计基线为准。

# AppsCloud 产品与技术架构设计

体系： AppsCloud + RemoteFlow Cloud Sync

基线： RemoteFlow 产品设计文档 V1.1（2026-09-03）

文档日期： 2026-09-04

文档状态： V1.0 / 开发与实施基线

核心原则： Local-first、全内容端到端加密、服务器零明文、可离线使用、可恢复、可测试、可回滚

# 1. 产品定义

AppsCloud 是一套面向多个自研客户端产品复用的公共云底座。第一阶段服务 RemoteFlow，后续可复用到 Nianli、QuotaFlow 等产品。

它提供的是“身份、设备、端到端加密密钥封装、增量同步和运维能力”，而不是承载 RemoteFlow 的 RDP/SSH/VNC 协议逻辑。

# 2. 核心目标

一个 AppsCloud Account 可登录多个 AppsCloud 生态应用。

每个 App 的业务数据相互隔离。

支持多设备、Refresh Token、设备撤销。

支持 Local-first 客户端的增量同步。

对 RemoteFlow 采用 E2EE：服务器不解密业务数据。

云端故障不得导致 RemoteFlow 本地核心连接功能不可用。

使用简单、稳定、可独立部署和备份的架构。

# 3. 非目标

第一阶段不构建复杂微服务平台，不引入 Kubernetes/Kafka/Service Mesh，不实现企业组织、团队共享、RBAC 和 PAM。

# 4. 总体架构

┌──────────────────────────┐
                   │      AppsCloud      │
                   │                          │
Client HTTPS ─────▶│ API / ASP.NET Core       │
                   │ ├─ Identity              │
                   │ ├─ Devices               │
                   │ ├─ Applications          │
                   │ ├─ Vault Metadata        │
                   │ ├─ Sync                  │
                   │ └─ Operations            │
                   │          │               │
                   │      PostgreSQL          │
                   └──────────────────────────┘

RemoteFlow ─┐
Nianli ─────┼── AppsCloud Account / Device / Sync 共用
QuotaFlow ──┘

# 5. 技术基线

| 层 | 选择 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| OS | Ubuntu Server 22.04/24.04 LTS | 现有服务器可直接部署 |
| Backend | ASP.NET Core / .NET 10 LTS | 与 RemoteFlow 同技术生态、长期维护 |
| 架构 | Modular Monolith | 简单、可测试、未来可拆分 |
| Database | PostgreSQL | 事务、JSON、索引、稳定性 |
| ORM | EF Core | Migration 与 .NET 集成 |
| Reverse Proxy | Nginx | HTTPS、限流、访问日志 |
| Container | Docker Compose | 单机部署与升级简单 |
| Auth | Access Token + Rotating Refresh Token | 桌面客户端友好 |
| API | REST/JSON | 第一阶段最简单稳定 |
| Realtime | V1 可选 SignalR | 仅做“有变化”通知，不承担数据传输 |

# 6. 模块边界

## Identity

负责注册、登录、密码重置、Access Token、Refresh Token。不得持有或解密业务 Vault Key。

## Applications

维护 AppId 和 App 权限边界，例如：

com.appscloud.remoteflow
com.appscloud.nianli
com.appscloud.quotaflow

## Devices

记录用户已授权设备、平台、App、最后在线、撤销状态和设备公钥。

## Vault

只保存加密后的 Key Envelope 和元数据；不保存可解密 VMK 的服务器密钥。

## Sync

提供加密实体的 Push、Pull、Revision、Version、Tombstone、冲突检测和幂等处理。

## Operations

提供 Health、Metrics、结构化日志、部署版本、审计元数据。不得记录业务明文或 Secret。

# 7. 多 App 数据隔离

每个同步实体必须包含：

UserId
AppId
EntityType
EntityId

服务端所有查询必须至少以 UserId + AppId 作为授权过滤条件，禁止客户端仅凭 EntityId 获取数据。

数据库唯一约束：

UNIQUE(UserId, AppId, EntityType, EntityId)

# 8. 同步对象模型

AppsCloud 不理解 RemoteFlow 业务字段。

服务端只存：

SyncEntity
├─ UserId
├─ AppId
├─ EntityType
├─ EntityId
├─ Version
├─ Revision
├─ KeyVersion
├─ SchemaVersion
├─ Ciphertext
├─ Nonce
├─ CreatedAt
├─ UpdatedAt
└─ DeletedAt

这种设计保证将来 Nianli 可以使用同一个 Sync Service，同步 calendar/event/todo，无需重新设计云端业务表。

# 9. 可用性设计

RemoteFlow 核心业务不依赖 AppsCloud 在线状态。

API 超时只影响同步，不影响本地连接。

Push 失败进入 Outbox 重试。

Pull 失败保留 Cursor，后续继续。

服务端重启后 Revision 和 Version 必须保持一致。

API 必须支持幂等键避免网络重试制造重复实体。

# 10. 扩展路线

## V1.0

Account + Device + E2EE Vault + Sync + Operations。

## V1.1

SignalR 变化通知、设备审批体验优化、密钥轮换、Web 账号设备管理页。

## V1.5

统一订阅/License、Nianli/QuotaFlow 接入。

## V2.0

Team/Organization、共享 Vault、RBAC、SSO/MFA、企业私有化部署。

# 11. 架构约束

AppsCloud 不得拥有 RemoteFlow 业务解密密钥。

服务端不得为了“搜索方便”要求上传明文 Host/IP/Username。

不允许把 PostgreSQL 5432 暴露公网。

不允许把数据库备份或日志当成“内部可信”而记录明文 Secret。

客户端和服务端 Schema 必须版本化。

所有变更必须可 Migration、可回滚或有恢复方案。

不因云同步破坏 RemoteFlow 原有 Local-first 体验。

# AppsCloud API 与数据库设计规范

体系： AppsCloud + RemoteFlow Cloud Sync

基线： RemoteFlow 产品设计文档 V1.1（2026-09-03）

文档日期： 2026-09-04

文档状态： V1.0 / 开发与实施基线

核心原则： Local-first、全内容端到端加密、服务器零明文、可离线使用、可恢复、可测试、可回滚

# 1. 设计目标

定义 AppsCloud V1 的 REST API、数据库核心表、同步批处理、错误码、版本和幂等规则，使 RemoteFlow 客户端与服务端可以独立开发、联调和测试。

# 2. API 约定

Base Path：/api/v1

Content-Type：application/json

认证：Authorization: Bearer <access_token>

时间：UTC ISO-8601。

ID：UUID v4/UUID v7 均可，但全项目统一。

所有写请求支持 X-Idempotency-Key。

错误响应统一包含 code/message/traceId。

示例：

{
  "code": "SYNC_VERSION_CONFLICT",
  "message": "Entity version does not match current server version.",
  "traceId": "01J..."
}

# 3. Identity API

| Method | Path | 用途 |
| --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | 注册 |
| POST | /auth/login | 登录 |
| POST | /auth/refresh | Refresh Token 轮换 |
| POST | /auth/logout | 注销当前 Session |
| POST | /auth/logout-all | 注销全部设备 Session |
| POST | /auth/password/forgot | 发起重置 |
| POST | /auth/password/reset | 完成重置 |
| GET | /account/me | 当前账号 |

关键要求：账号密码仅用于身份认证，不得用于服务器端解密 Vault。

# 4. Device API

| Method | Path | 用途 |
| --- | --- | --- |
| POST | /devices/register | 注册当前设备及公钥 |
| GET | /devices | 列出账号设备 |
| GET | /devices/{id} | 设备详情 |
| POST | /devices/{id}/approve | 已授权设备批准新设备 |
| POST | /devices/{id}/revoke | 撤销设备 |
| POST | /devices/{id}/heartbeat | 更新 LastSeen |

设备注册至少提交：

{
  "appId": "com.appscloud.remoteflow",
  "deviceName": "OFFICE-PC",
  "platform": "windows",
  "appVersion": "0.2.0",
  "publicKey": "base64..."
}

# 5. Vault API

| Method | Path | 用途 |
| --- | --- | --- |
| POST | /vault/bootstrap | 首设备初始化 Vault 元数据 |
| GET | /vault/status | Vault 状态/KeyVersion |
| GET | /vault/device-envelope | 获取当前设备 VMK Envelope |
| POST | /vault/device-envelopes | 授权设备上传新设备 Envelope |
| PUT | /vault/recovery-envelope | 保存 Recovery Wrapped VMK |
| GET | /vault/recovery-envelope | 恢复流程获取 Envelope |
| POST | /vault/rotate/commit | Key Rotation 提交新版本 |

服务端只保存 Envelope；不得接受裸 VMK。

# 6. Sync API

## 6.1 Push

POST /sync/push

{
  "appId": "com.appscloud.remoteflow",
  "deviceId": "...",
  "operations": [
    {
      "operationId": "...",
      "entityType": "connection",
      "entityId": "...",
      "baseVersion": 4,
      "schemaVersion": 1,
      "keyVersion": 1,
      "nonce": "base64...",
      "ciphertext": "base64...",
      "deleted": false
    }
  ]
}

成功返回每个 operation 的：serverVersion/revision/status。

## 6.2 Pull

GET /sync/pull?appId=com.appscloud.remoteflow&cursor=1280&limit=500

返回：

{
  "cursor": 1302,
  "hasMore": false,
  "changes": [
    {
      "entityType": "connection",
      "entityId": "...",
      "version": 5,
      "revision": 1301,
      "schemaVersion": 1,
      "keyVersion": 1,
      "nonce": "base64...",
      "ciphertext": "base64...",
      "deleted": false,
      "updatedAt": "2026-09-04T00:00:00Z"
    }
  ]
}

## 6.3 初始全量

初次设备使用 cursor=0 分页 Pull。服务端仍走同一增量接口，不单独设计“数据库下载”。

# 7. 冲突响应

Push 时 baseVersion != currentVersion：

返回 HTTP 409。

返回当前服务器实体的加密版本、Version、Revision。

服务端不得尝试解密或合并。

客户端负责解密后决定使用本地、远端或创建冲突副本。

# 8. PostgreSQL 核心表

## Users

Id UUID PK
Email CITEXT UNIQUE
PasswordHash
Status
CreatedAt
UpdatedAt

## RefreshSessions

Id UUID PK
UserId FK
DeviceId FK
RefreshTokenHash
ExpiresAt
RevokedAt
CreatedAt
LastUsedAt

Refresh Token 仅存 Hash，不存原文。

## Devices

Id UUID PK
UserId FK
AppId
Name
Platform
PublicKey
KeyAlgorithm
Status
AppVersion
CreatedAt
LastSeenAt
RevokedAt

## Vaults

Id UUID PK
UserId FK
AppId
CurrentKeyVersion
CreatedAt
UpdatedAt
UNIQUE(UserId, AppId)

## DeviceKeyEnvelopes

Id UUID PK
VaultId FK
DeviceId FK
KeyVersion
Algorithm
Nonce
Ciphertext
CreatedAt
UNIQUE(VaultId, DeviceId, KeyVersion)

## RecoveryEnvelopes

Id UUID PK
VaultId FK
KeyVersion
Algorithm
KdfParameters JSONB
Nonce
Ciphertext
CreatedAt

## SyncEntities

Id BIGINT PK
UserId UUID
AppId TEXT
EntityType TEXT
EntityId UUID
Version BIGINT
Revision BIGINT
SchemaVersion INT
KeyVersion INT
Nonce BYTEA
Ciphertext BYTEA
DeletedAt TIMESTAMPTZ NULL
CreatedAt TIMESTAMPTZ
UpdatedAt TIMESTAMPTZ
UNIQUE(UserId, AppId, EntityType, EntityId)

## SyncChanges

可采用 SyncEntities 上的全局 Revision 查询，也可单独建立 append-only ChangeLog。V1 推荐单独 SyncChanges，便于 Tombstone 保留、审计和游标稳定：

Revision BIGSERIAL PK
UserId UUID
AppId TEXT
EntityType TEXT
EntityId UUID
EntityVersion BIGINT
Operation TEXT
CreatedAt TIMESTAMPTZ

# 9. 索引

至少建立：

SyncChanges(UserId, AppId, Revision)
SyncEntities(UserId, AppId, EntityType, EntityId) UNIQUE
Devices(UserId, AppId, Status)
RefreshSessions(UserId, DeviceId, RevokedAt)

# 10. 事务边界

一次 Push Operation 在同一数据库事务中完成：

锁定/读取当前 Entity Version。

校验 baseVersion。

Upsert SyncEntity。

生成 SyncChange Revision。

写入最终 Version/Revision。

Commit。

任何一步失败必须全部回滚。

# 11. Tombstone 与清理

删除操作不立即物理删除业务实体，至少保留 Tombstone 90 天（V1 可配置）。超过保留期前必须确保所有已知活跃设备都有机会推进 Cursor；无法保证时宁可延长保留期。

# 12. 错误码

| Code | 说明 |
| --- | --- |
| AUTH_INVALID_CREDENTIALS | 登录失败 |
| AUTH_TOKEN_EXPIRED | Access Token 过期 |
| DEVICE_REVOKED | 设备被撤销 |
| VAULT_NOT_INITIALIZED | Vault 未初始化 |
| VAULT_DEVICE_NOT_APPROVED | 新设备无 Envelope |
| SYNC_VERSION_CONFLICT | Version 冲突 |
| SYNC_INVALID_CURSOR | Cursor 无效 |
| SYNC_SCHEMA_UNSUPPORTED | Schema 不兼容 |
| SYNC_KEY_VERSION_UNSUPPORTED | Key Version 不兼容 |
| RATE_LIMITED | 触发限流 |

# 13. API 安全边界

所有资源以 Access Token 的 UserId 为准，禁止客户端提交任意 UserId 作为授权依据。

DeviceId 必须属于当前 UserId/AppId。

Vault Envelope 只能由已授权设备为待批准设备创建。

请求体大小限制，尤其 SSH Key/证书。

API 日志不得记录 Authorization、Ciphertext 全文、Recovery Key、Token。

# AppsCloud 身份、设备与 E2EE Vault 安全设计

体系： AppsCloud + RemoteFlow Cloud Sync

基线： RemoteFlow 产品设计文档 V1.1（2026-09-03）

文档日期： 2026-09-04

文档状态： V1.0 / 开发与实施基线

核心原则： Local-first、全内容端到端加密、服务器零明文、可离线使用、可恢复、可测试、可回滚

# 1. 安全目标

RemoteFlow 可能存储企业服务器地址、域账号、RDP 密码、SSH Private Key、Passphrase、VNC Password、Gateway Credential 等高价值信息。因此第一阶段必须把“云同步 Secret”当作 Vault 产品设计，而不是普通配置同步。

安全目标：

AppsCloud 数据库管理员无法读取 RemoteFlow 业务数据。

数据库泄露不直接导致连接资料或 Secret 泄露。

TLS 终止层和 API 日志不得获得业务明文。

新设备必须经过授权或 Recovery Key 恢复。

设备撤销立即终止云端 Session；必要时支持 Vault Key Rotation。

本机仍使用 Windows DPAPI/Credential Manager 保护 Secret。

# 2. 威胁模型

考虑：

PostgreSQL 数据库被复制。

数据库备份泄露。

云端运维管理员读取数据库。

API 日志/错误日志泄露。

Refresh Token 被盗。

一台已授权 Windows 设备丢失。

新设备冒充合法设备。

网络中间人。

客户端崩溃产生 Dump。

不承诺防御：已解锁且被完全控制的终端主机上的本地恶意软件。终端被完全攻陷时，正在使用的 Secret 可能被窃取。

# 3. 密钥层次

Vault Master Key (VMK, 256-bit random)
│
├─ HKDF("entity", EntityId) → Entity Encryption Key
│      └─ AES-256-GCM → RemoteFlow Payload
│
├─ 由 Device ECDH 产生的 KEK 包装 → DeviceKeyEnvelope
│
└─ Recovery Key 派生 KEK 包装 → RecoveryEnvelope

VMK 永远不以明文上传 AppsCloud。

# 4. 算法基线

| 用途 | 建议 |
| --- | --- |
| Payload Encryption | AES-256-GCM |
| KDF / Domain Separation | HKDF-SHA-256 |
| Device Key Agreement | ECDH P-256（使用 .NET/OS 成熟实现） |
| Recovery Key | 256-bit CSPRNG，Base32/分组显示 |
| Recovery KEK | HKDF-SHA-256(RecoveryKey, salt, context) |
| Password Hash | ASP.NET Core PasswordHasher 或 Argon2id 成熟库 |
| Random | RandomNumberGenerator |

禁止自研密码算法、固定 IV/Nonce、ECB、可逆“字符串加密”、把密钥写入 appsettings.json。

# 5. Payload 加密

RemoteFlow 在上传前序列化业务实体，使用稳定 JSON/二进制 Schema，然后：

entityKey = HKDF(VMK, salt=EntityId, info="RemoteFlow/Entity/v1")
nonce = Random(12 bytes)
AAD = UserId | AppId | EntityType | EntityId | SchemaVersion | KeyVersion
ciphertext, tag = AES-256-GCM(entityKey, nonce, plaintext, AAD)

AAD 防止密文被跨用户、跨 App 或跨实体替换。

# 6. 首设备初始化

用户注册/登录 AppsCloud Account。

RemoteFlow 生成设备 ECDH Key Pair。

Private Key 由 Windows DPAPI 绑定当前用户保护，Public Key 上传。

客户端生成随机 VMK。

客户端生成 Recovery Key 并要求用户保存。

创建本设备 DeviceKeyEnvelope。

创建 RecoveryEnvelope。

上传 Envelope 与 Vault Metadata。

VMK 仅在本机安全内存生命周期内使用，需要持久化时由 DPAPI 包装。

# 7. 新设备授权

## 方式 A：已授权设备批准（默认）

PC-B 登录 AppsCloud Account：

生成自己的设备 Key Pair，上传 Public Key。

状态为 PendingApproval。

PC-A 获取待批准设备信息并由用户确认。

PC-A 使用 ECDH 与 PC-B Public Key 派生 KEK。

PC-A 用该 KEK 包装 VMK，上传 DeviceKeyEnvelope。

PC-B 下载 Envelope，用 Private Key 解开 VMK。

PC-B 开始 Pull 和解密。

## 方式 B：Recovery Key

无旧设备时，PC-B 获取 RecoveryEnvelope，用户手工输入 Recovery Key，在客户端恢复 VMK，然后为本设备生成新的 DeviceKeyEnvelope。

# 8. Recovery Key 规则

Recovery Key 只显示给用户，服务端不保存明文。

第一次开启 Cloud Vault 必须提示保存。

UI 支持“我已保存”确认和后续重新生成。

重新生成 Recovery Key 时，应创建新的 RecoveryEnvelope 并废弃旧 Envelope。

丢失所有授权设备且没有 Recovery Key：服务端无法恢复旧 Vault 数据。这是设计结果，不是 Bug。

# 9. 账号密码重置

账号 Password 和 Vault Key 完全分离。

密码重置只恢复账号登录能力，不自动产生 VMK。用户仍需：

通过已授权设备批准；或

使用 Recovery Key。

因此 AppsCloud 不存在“客服重置密码后即可查看用户 RDP 密码”的后门。

# 10. 设备撤销

撤销设备时立即：

撤销该 Device 的所有 Refresh Session。

Device 状态置为 Revoked。

拒绝该 Device 的 Push/Pull/Vault API。

删除或禁用其 DeviceKeyEnvelope。

重要：如果设备在撤销前已取得 VMK，单纯服务器撤销无法让其“忘记”密钥。高安全场景必须提供 Rotate Vault Key：生成新 VMK、重新加密实体、为剩余设备重新建立 Envelope。

# 11. 本地 Secret 存储

延续 RemoteFlow V1.1：

SQLite
  └─ Credential Metadata / SecretReference
                 │
                 ▼
Windows Credential Manager / DPAPI
                 │
                 ▼
              Secret

云端同步恢复 Secret 后，不允许明文落入 SQLite。

建议：

VMK 缓存由 DPAPI 保护。

Device Private Key 由 DPAPI 保护。

Secret 临时字符串生命周期最短化。

不将 Secret 放入 ViewModel、日志、异常 Message、Telemetry。

# 12. SSH Private Key

Private Key 作为 Secret Payload 同步。云端只保存 Ciphertext。

客户端恢复后优先保存到加密 Vault/受控文件区域；如果协议库必须使用临时文件：

使用 ACL 限制当前用户。

文件名不可包含 Key 内容。

会话结束及时删除。

崩溃恢复时清理残留临时文件。

# 13. TLS 与 API 安全

只允许 HTTPS。

TLS 1.2+；优先系统现代协议。

HSTS。

账号登录和敏感 API 限流。

Refresh Token Rotate + Reuse Detection。

CORS 对桌面 API 通常不构成主要边界，但 Web 管理页出现后必须严格配置。

# 14. 日志脱敏

允许：

TraceId
UserId（内部 ID）
DeviceId
AppId
EntityType
EntityId
Revision
Version
HTTP Status
Latency

禁止：

Email（默认不打；必要时脱敏）
Password
Recovery Key
VMK
Device Private Key
Host/IP/Username/Notes
SSH Private Key
Authorization/Refresh Token
完整 Ciphertext

# 15. 安全验收

必须完成：

数据库全文搜索无法找到测试 Host/IP/Username/Password/Private Key。

API/Reverse Proxy 日志全文搜索无上述明文。

pg_dump 备份全文搜索无上述明文。

PC-B 未批准时无法解密任何同步 Payload。

Recovery Key 错误无法解密 VMK。

被撤销设备 Refresh Token 不能继续换取 Access Token。

篡改 AAD、Nonce、Ciphertext 必须导致认证失败而不是返回乱码明文。

Secret 不进入 crash dump/普通日志的测试路径。

# AppsCloud Ubuntu 部署、运维与备份恢复手册

体系： AppsCloud + RemoteFlow Cloud Sync

基线： RemoteFlow 产品设计文档 V1.1（2026-09-03）

文档日期： 2026-09-04

文档状态： V1.0 / 开发与实施基线

核心原则： Local-first、全内容端到端加密、服务器零明文、可离线使用、可恢复、可测试、可回滚

# 1. 适用范围

用于将 AppsCloud V1 部署到现有 Ubuntu Server。默认单机 Docker Compose 架构，适合开发、测试和第一阶段生产使用。

# 2. 推荐最低环境

Ubuntu Server 22.04 / 24.04 LTS
2 vCPU
4 GB RAM
40~80 GB SSD
公网/可访问 IP
域名（生产必须）
80/443 可开放

数据库不开放公网。

# 3. 目标拓扑

Internet
   │ 443
   ▼
Nginx
   │
   ▼
AppsCloud.Api : 8080 (Docker internal)
   │
   ▼
PostgreSQL : 5432 (Docker internal only)

SSH 22 仅允许管理来源 IP/VPN。

# 4. 目录建议

/opt/appscloud/
├─ compose.yaml
├─ .env                 # chmod 600，不进 Git
├─ nginx/
├─ data/
│  └─ postgres/
├─ backups/
├─ logs/
└─ scripts/

# 5. Docker Compose 服务

appscloud-api

postgres

nginx

第一阶段不强制 Redis。

镜像必须使用固定版本 Tag，不使用 latest。

# 6. 环境变量

至少：

ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production
ConnectionStrings__Main=...
Jwt__Issuer=...
Jwt__Audience=...
Jwt__SigningKey=...
Security__AllowedOrigins=...
AppsCloud__PublicBaseUrl=https://api.example.com

生产 Secret 不写入源码、README 或 Dockerfile。

# 7. 防火墙

建议 UFW：

22/tcp   仅管理网/IP
80/tcp   公网（证书签发/跳转）
443/tcp  公网
5432     禁止公网
8080     禁止公网

# 8. HTTPS

生产必须使用域名和有效证书。

Nginx：

80 强制跳转 443。

TLS 终止。

HSTS。

请求体大小限制。

登录/注册/密码重置限流。

不记录 Authorization Header。

# 9. 数据库初始化与 Migration

部署原则：

备份当前数据库。

启动新版本 API 前执行兼容 Migration。

Migration 必须记录版本。

破坏性 Migration 必须有单独回滚/恢复方案。

禁止生产环境自动执行未经检查的 EnsureCreated()。

# 10. Health Check

API 提供：

GET /health/live
GET /health/ready

Live：进程是否存活。

Ready：PostgreSQL、Migration 状态和关键依赖是否可用。

Nginx/容器健康检查使用 Ready，但不得把业务数据写入 Health 输出。

# 11. 日志

使用结构化日志，建议 JSON：

Timestamp
Level
TraceId
Route
StatusCode
DurationMs
UserId(optional internal)
DeviceId(optional)

日志轮转：至少日切 + 大小限制 + 保留期。

禁止记录 Request Body 的同步 Ciphertext 全文，更禁止 Secret。

# 12. 备份策略

## PostgreSQL

建议：

每日逻辑备份 pg_dump。

每周存储/磁盘快照（如云平台支持）。

至少一份异机/对象存储副本。

备份加密。

参考保留：

Daily 7
Weekly 4
Monthly 6~12

## 配置

备份：

compose.yaml

Nginx 配置

数据库 Migration 版本

环境变量模板（不含 Secret）

生产 Secret 应单独安全保管。

# 13. 恢复演练

至少季度执行一次：

新建空 Ubuntu/测试环境。

部署同版本 AppsCloud。

恢复 PostgreSQL 备份。

启动 API。

验证账号登录、Device、Vault Envelope、Sync Cursor。

使用测试 RemoteFlow PC 拉取并成功解密。

“有备份”不等于“可恢复”，恢复演练通过才算闭环。

# 14. 升级流程

备份
→ 拉取/构建新镜像
→ Migration Dry Run/Review
→ 部署新 API
→ Health Check
→ RemoteFlow 冒烟测试
→ 观察日志
→ 宣布完成

# 15. 回滚

如果新版本只包含向后兼容 Schema：回滚 API 镜像即可。

如果包含不可逆 Migration：不得直接回滚二进制，应从发布前备份恢复数据库，具体按 09 SOP 执行。

# 16. 监控建议

第一阶段至少：

API 5xx 数量。

P95/P99 请求延迟。

登录失败异常峰值。

Sync Push/Pull 失败率。

409 Conflict 比例。

PostgreSQL 连接数/磁盘使用率。

磁盘剩余空间。

容器重启次数。

Backup 成功/失败。

# 17. 安全运维

系统及时安装安全更新。

SSH 禁止弱口令；优先 Key + 管理网/VPN。

禁止以 root 直接运行应用容器。

数据库使用独立最小权限账号。

.env 权限 600。

防止 Docker Socket 暴露给应用容器。

定期检查被撤销设备和异常 Refresh Session。

# 18. 首次部署验收

HTTPS 证书有效。

80 自动跳转 443。

5432/8080 从公网不可访问。

/health/live /health/ready 正常。

Migration 成功。

注册/登录/Refresh 正常。

RemoteFlow 测试设备能 Push/Pull。

pg_dump 成功并完成一次测试恢复。

# RemoteFlow 云同步与加密 Vault 接入设计

体系： AppsCloud + RemoteFlow Cloud Sync

基线： RemoteFlow 产品设计文档 V1.1（2026-09-03）

文档日期： 2026-09-04

文档状态： V1.0 / 开发与实施基线

核心原则： Local-first、全内容端到端加密、服务器零明文、可离线使用、可恢复、可测试、可回滚

# 1. 设计原则

本设计基于 RemoteFlow V1.1 原有基线，不推翻现有 WPF/MVVM/SQLite/Credential Vault/Provider 架构。

原有核心规则继续有效：

View 不直接操作协议。

ViewModel 不保存 Secret。

Connection 引用 Credential。

Secret 不明文落入 SQLite。

本地优先，无云仍可使用。

Cloud Sync 是新增的基础设施能力，不是新的业务中心。

# 2. RemoteFlow 新架构

WPF UI / MVVM
      │
Application Services
      │
├─ ConnectionManager ─ RDP/SSH/VNC Provider
├─ Asset Service ───── SQLite
├─ CredentialVault ─── Windows Credential Manager / DPAPI
└─ SyncCoordinator
      ├─ Outbox
      ├─ Pull/Push
      ├─ E2EE Encryption
      ├─ Device/Vault
      └─ AppsCloudClient

# 3. 项目结构调整

不建议第一阶段大量拆 Project。保留现有 Solution，只新增：

RemoteFlow.Infrastructure/
├─ Sync/
│  ├─ AppsCloudClient
│  ├─ SyncCoordinator
│  ├─ SyncOutboxRepository
│  ├─ SyncStateRepository
│  ├─ SyncSerializer
│  └─ ConflictService
└─ Security/
   ├─ VaultMasterKeyService
   ├─ DeviceKeyService
   ├─ PayloadEncryptionService
   ├─ RecoveryKeyService
   └─ SecureMemoryHelper

接口放在 Core/Application，具体网络/DPAPI 实现在 Infrastructure。

# 4. 同步对象

## 必须同步

Connection

Credential Metadata

Credential Secret

Group

Tag

ConnectionTag

Favorite

Notes

RDP/SSH/VNC 连接参数

SSH Private Key / Passphrase

VNC Password

Gateway/Proxy Credential（存在时）

用户级 Settings

Connection Template（实现后）

## 第一阶段不默认同步

完整 ConnectionHistory（仅 LastConnectedAt 可同步）

当前已打开 Session Tab

窗口坐标/像素尺寸

Crash Dump

Cache/临时文件

Machine-specific 路径

# 5. Settings Scope

为 Setting 增加：

Scope = User | Device | Session

仅 User Scope 同步。

例如：

Theme：User。

DefaultRdpClipboard：User。

WindowLeft/WindowTop：Device。

当前 Tab：Session。

# 6. Connection/Credential 保持分离

本地仍然：

Connection.CredentialId
      ↓
Credential.SecretReference
      ↓
Windows Credential Manager / DPAPI

Cloud 同步时分别产生：

EntityType = connection
EntityType = credential
EntityType = credential-secret

三者均在客户端加密后上传。

# 7. 新建 RDP 的写入流程

用户保存：

DC01 / RDP / 10.10.10.11
CORP\Administrator / Password

同一业务事务：

保存 Connection 到 SQLite。

保存 Credential Metadata 到 SQLite。

保存 Password 到 Windows Credential Vault。

在 SyncOutbox 写入 connection/credential/credential-secret 三个待同步操作。

UI 立即返回成功，不等待云端。

后台 SyncCoordinator 加密并 Push。

# 8. Pull 恢复流程

PC-B：

登录 AppsCloud Account。

完成 Device Approval/Recovery。

获取 VMK。

Pull changes。

校验 AAD 并解密。

Connection/Group/Tag 写 SQLite。

Credential Metadata 写 SQLite。

Credential Secret 写 Windows Credential Vault，并生成本地 SecretReference。

更新 Local Version/Cursor。

任何 Secret 不允许以明文持久化到 Sync 临时表。

# 9. Cloud Sync UI

设置增加：

Cloud Sync
├─ AppsCloud Account
├─ 同步状态
├─ 当前设备
├─ 已授权设备
├─ Recovery Key
├─ 最后同步时间
├─ [立即同步]
└─ [退出登录]

状态：

未登录
等待设备批准
正在同步
已同步
离线
存在冲突
同步错误
Vault 已锁定

主界面不要持续弹窗；正常同步仅使用轻量状态。

# 10. 云端故障行为

AppsCloud 不可达时：

Connection CRUD 正常。

RDP/SSH/VNC 正常。

Secret 读取正常。

Outbox 累积。

UI 显示“离线，稍后同步”。

不阻塞应用启动。

# 11. 退出账号

默认区分：

## 仅退出云账号

撤销本机 Refresh Token，保留本地 RemoteFlow 数据，应用继续作为本地工具使用。

## 清除此设备云数据

用户明确选择后：

注销。

清除本机 VMK/Device Key 缓存。

可选择删除本地同步数据和 Credential。

危险操作必须二次确认。

# 12. 设备批准体验

PC-B：

这是一台新设备，需要获得 Vault 访问权。
[等待其他设备批准]
[使用 Recovery Key]

PC-A：

新设备请求访问 RemoteFlow Vault
设备：HOME-PC
平台：Windows
时间：...

[拒绝] [批准]

不允许只有账号密码就自动拿到 Vault。

# 13. 发布迁移

现有无云 RemoteFlow 用户升级时：

默认保持本地模式。

不强制注册。

用户主动启用 Cloud Sync 后，进行 Vault 初始化和首次上传。

首次上传必须显示对象统计并可取消。

例如：

将同步：
Connections  128
Credentials   37
Groups        12
Tags          24
Secrets       37

# 14. 性能要求

500 条连接首次加密上传应后台进行，不冻结 UI。

Batch Push 默认 100~500 条可配置。

Pull 分页。

密钥派生/加解密放后台线程。

不对未变化对象重复加密/上传。

# 15. 完成定义

只有当第二台干净 RemoteFlow 能恢复完整 RDP/SSH/VNC 配置和 Credential，并直接成功连接，同时服务端无业务明文时，Cloud Sync 才视为完成。

# RemoteFlow 同步协议、数据迁移与冲突处理设计

体系： AppsCloud + RemoteFlow Cloud Sync

基线： RemoteFlow 产品设计文档 V1.1（2026-09-03）

文档日期： 2026-09-04

文档状态： V1.0 / 开发与实施基线

核心原则： Local-first、全内容端到端加密、服务器零明文、可离线使用、可恢复、可测试、可回滚

# 1. 目标

定义 RemoteFlow Local-first 数据如何可靠进入 AppsCloud，以及多设备并发、删除、离线、重复请求、升级和旧数据迁移的处理方式。

# 2. 本地同步表

在 SQLite 增加：

## SyncOutbox

Id
OperationId
EntityType
EntityId
OperationType (Upsert/Delete)
BaseVersion
CreatedAt
RetryCount
NextRetryAt
LastErrorCode

Outbox 不保存 Secret 明文；需要 Push 时从正式业务存储/Vault 读取后即时加密。

## SyncState

AppId
Cursor
LastSuccessfulSyncAt
LastAttemptAt
Status

## SyncEntityState

EntityType
EntityId
ServerVersion
LastLocalChangeAt
ConflictState

## SyncConflict

Id
EntityType
EntityId
LocalSnapshotEncrypted
RemoteSnapshotEncrypted
DetectedAt
ResolvedAt
Resolution

冲突副本自身也必须本地加密。

# 3. Outbox Pattern

任何本地业务变更必须遵循：

BEGIN SQLite Transaction
  修改业务表
  写入/合并 SyncOutbox
COMMIT

不能先保存业务数据、随后“尽力”写 Outbox，否则崩溃窗口会造成永不同步的数据。

# 4. Outbox 合并

同一个 Entity 在尚未 Push 前连续修改多次，可合并为最新 Upsert。

规则：

Create + Update -> Upsert
Update + Update -> 最新 Upsert
Create + Delete（从未成功上云） -> 可直接取消 Outbox 和本地实体
已上云 Update + Delete -> Delete/Tombstone

# 5. Push 状态机

Pending
→ Encrypting
→ Sending
→ Acked
→ Remove/Archive Outbox

失败：
Sending → RetryWaiting → Sending

指数退避 + 抖动，例如：5s、15s、45s、2m、5m，封顶后周期重试。

401：先 Refresh Token；失败则转为需要登录。

409：进入 Conflict，不做无限自动覆盖。

# 6. Pull 状态机

cursor=N
→ GET /sync/pull
→ decrypt each change
→ apply local transaction
→ advance cursor to returned cursor

关键：只有一批 Changes 全部成功应用后才能推进 Cursor。某条解密失败时必须停止并记录错误，不能跳过造成永久缺口。

# 7. 删除/Tombstone

本地业务实体删除时：

如果已同步过，写 Delete Outbox。

Cloud 生成 Tombstone 和新 Revision。

其他设备 Pull 后删除/归档本地对象及关联 Secret。

Tombstone 服务端保留期默认 90 天，可配置。

凭据删除需先检查是否被 Connection 引用，沿用 RemoteFlow 原有业务约束。

# 8. Version 与 Revision

Version：单个 Entity 的乐观并发版本，从 1 递增。

Revision：用户+App 变化流的单调游标。

例：

DC01 connection Version 1 → 2 → 3
整个用户变化 Revision 1001 → 1002 → 1003...

客户端 Push 必须提交 baseVersion。

# 9. 冲突模型

由于服务端看不到明文，冲突只能检测不能合并。

## Connection/Group/Tag

V1 默认：

检测 409。

客户端解密远端版本。

若可以证明只改不同字段，可做客户端字段级合并（可选增强）。

否则保存 Conflict，提示“保留本机 / 使用云端 / 另存副本”。

## Credential Secret

不得静默字段合并。Password/Private Key 冲突必须明确选择，避免把错误密码自动覆盖到全部设备。

# 10. 设备间排序

Group SortOrder/Connection Order 属于 User Scope 时同步。为降低冲突，可采用间隔排序值（如 1000、2000、3000），插入时取中值，必要时后台重排。

# 11. 初次启用云同步

现有 RemoteFlow 本地已有数据时：

完整本地数据一致性检查。

确认所有 Credential SecretReference 可解析。

初始化 Account/Device/Vault。

为所有同步对象建立 EntityId（已有 Id 保留）。

写入 Initial Outbox。

分批加密 Push。

每批 Ack 后更新 ServerVersion。

全部成功后保存 Cursor。

不得在首次同步前修改原有 ID，避免 Connection-Credential 引用断裂。

# 12. 干净设备首次恢复

拉取 Group/Tag/Connection/Credential 等全部变更。

解密到内存。

按依赖顺序落地：Group/Tag → Credential Metadata → Secret → Connection → ConnectionTag/Settings。

Secret 写入 Windows Credential Manager/DPAPI。

建立新的本机 SecretReference。

事务提交。

更新 Cursor。

不要把云端 SecretReference 原样复制到另一台设备，因为 SecretReference 是本机绑定的。

# 13. Schema Migration

每个 Payload 包含 SchemaVersion。

客户端必须提供：

Deserialize v1
Migrate v1 -> Current
Validate
Persist

新客户端上传新 Schema 前，AppsCloud 无需理解字段，但旧客户端 Pull 到不支持 Schema 时应返回/显示 SYNC_SCHEMA_UNSUPPORTED，不得把密文当损坏数据覆盖。

# 14. Key Rotation

当高风险设备丢失或主动轮换：

在安全设备生成 VMK v2。

本地逐实体解密 v1、加密 v2。

批量 Push keyVersion=2。

为剩余设备创建 v2 Device Envelopes。

创建新 RecoveryEnvelope。

Cloud CurrentKeyVersion 切换到 2。

旧 Key Envelope 进入废弃状态。

Key Rotation 要支持中断恢复，不能要求一次性全部完成。

# 15. 幂等性

每个 Outbox Operation 使用固定 OperationId 作为 Idempotency Key。网络超时重试同一 OperationId，服务端必须返回第一次提交结果，而不是再产生一条 Revision。

# 16. 本地时间与顺序

同步正确性不得依赖不同设备系统时间完全一致。Version/Revision 由服务器控制；客户端时间只用于 UI 和审计参考。

# 17. 失败隔离

单个损坏/无法解密实体：

不推进对应 Pull Batch Cursor。

标记 Sync Error。

保留原本地可用数据。

提供诊断 TraceId/EntityId，不打印明文。

不能因为一个云实体损坏而删除本地所有 Connection。

# AppsCloud + RemoteFlow 云同步测试、验收与安全审计方案

体系： AppsCloud + RemoteFlow Cloud Sync

基线： RemoteFlow 产品设计文档 V1.1（2026-09-03）

文档日期： 2026-09-04

文档状态： V1.0 / 开发与实施基线

核心原则： Local-first、全内容端到端加密、服务器零明文、可离线使用、可恢复、可测试、可回滚

# 1. 目标

验证 AppsCloud 和 RemoteFlow Cloud Sync 在功能、离线、并发、安全、恢复、升级和真实连接场景下形成闭环。

# 2. 测试环境

至少：

Ubuntu AppsCloud 1 台
Windows PC-A 1 台
Windows PC-B 1 台（干净安装）
RDP 测试主机 1 台
SSH 测试主机 1 台
VNC 测试主机 1 台（如 VNC 已实现）

# 3. P0 功能测试

## Account/Device

注册、登录、Refresh、Logout。

同账号两台设备。

新设备 Pending Approval。

PC-A 批准 PC-B。

PC-B 取得 Envelope 后解锁。

Device revoke 后 Token 失效。

## Vault

PC-A 初始化 VMK/Recovery Key。

Recovery Key 可在无 PC-A 场景恢复。

错误 Recovery Key 必须失败。

VMK/Private Key 不出现在日志和数据库。

## Sync

Group 创建/修改/删除同步。

Tag/ConnectionTag 同步。

RDP Connection 全字段同步。

SSH Connection 全字段同步。

Credential Password 同步。

SSH Private Key + Passphrase 同步。

User Settings 同步。

Device Settings 不同步。

# 4. 真实连接验收

## RDP

PC-A 创建：

DC01
Host: 10.10.10.11
Username: CORP\Administrator
Password: TestSecret...

PC-B 完成同步后不重新输入凭据，直接连接成功。

## SSH

PC-A 创建 Private Key Credential；PC-B 同步后不手工导入 Key，直接连接成功。

## VNC

如 V0.1 VNC 已可用，同样验证 Password 恢复和连接。

# 5. Offline/Resilience

AppsCloud 停机，RemoteFlow 启动正常。

断网状态新增/修改/删除 Connection。

恢复网络后 Outbox 自动提交。

API 在 Push 后响应前被断网，客户端重试不产生重复 Revision。

PostgreSQL 重启后同步继续。

AppsCloud API 容器重启后 Refresh/Sync 正常。

RemoteFlow 在写 Outbox 后强制终止，重启后继续同步。

# 6. 并发冲突

PC-A/PC-B 同时修改同一 Connection。

PC-A/PC-B 同时修改同一 Password。

一台删除、另一台修改。

冲突必须保留，不静默丢数据。

Credential Secret 冲突必须人工选择。

# 7. Tombstone

删除 Connection 后另一设备删除。

离线 7 天设备回来仍能得到删除信息。

Tombstone 清理前后 Cursor 行为正确。

# 8. Schema/Migration

V1 客户端数据升级到新 Schema。

老客户端遇到不支持 Schema 不覆盖数据。

SQLite Migration 失败时回滚。

PostgreSQL Migration 失败时服务不可 Ready，且旧数据未破坏。

# 9. 安全审计

使用专门的唯一测试标记：

Host = RF-SECURITY-TEST-10.77.88.99
Username = RF_TEST_ADMIN
Password = RF-Secret-Do-Not-Leak-2026!
Note = RF-CONFIDENTIAL-NOTE
SSH Key comment = RF-PRIVATE-KEY-MARKER

同步后在以下位置全文搜索这些标记：

PostgreSQL 表导出。

pg_dump 文件。

AppsCloud API 日志。

Nginx Access/Error Log。

Docker Log。

RemoteFlow 普通应用日志。

期望：均找不到业务明文（本地 Credential Vault 本身除外）。

# 10. 密文完整性测试

修改 Ciphertext 1 byte → 解密必须失败。

修改 Nonce → 失败。

修改 EntityId/AAD → 失败。

将用户 A 密文复制给用户 B → 失败。

将 RemoteFlow 密文作为其他 AppId 返回 → 失败。

# 11. Device Security

Revoked Device 不能 Pull。

Revoked Device 不能 Push。

Revoked Refresh Token 不能 Refresh。

新设备未批准只能读取自身 Pending 状态，不能读取 Sync 数据。

Key Rotation 后被撤销设备无法解密 v2 数据。

# 12. 性能

基础目标：

500 Connections + 200 Credentials 首次同步 UI 不冻结。

增量修改单个 Connection 不全量上传。

Pull 500 条分页稳定。

普通单实体 Push/Pull 在正常公网环境下无明显等待感。

具体毫秒阈值以服务器所在区域和网络实测冻结，不在设计阶段伪造绝对值。

# 13. 备份恢复验收

生产式数据库做备份。

清空测试环境数据库。

恢复备份。

PC-A/PC-B 重新登录。

Vault Envelope 仍有效。

Sync Cursor/Revision 连续。

RemoteFlow 数据可正常解密和连接。

# 14. 发布 Gate

| Gate | 必须结果 |
| --- | --- |
| Account/Device | 100% P0 通过 |
| Vault | 100% P0 通过 |
| RDP/SSH Secret Restore | 100% 通过 |
| Offline/Retry | 100% P0 通过 |
| Security marker search | 0 明文命中 |
| Backup Restore | 成功 |
| Critical/High Bug | 0 |
| 回滚演练 | 成功 |

# 15. 最终验收记录

每次候选发布生成：

版本
服务器版本
数据库 Schema Version
RemoteFlow 版本
测试日期
测试人
P0/P1 结果
安全审计结果
备份恢复结果
遗留问题
是否允许发布

# AppsCloud + RemoteFlow Cloud Sync Claude Code 完整开发实施提示词

体系： AppsCloud + RemoteFlow Cloud Sync

基线： RemoteFlow 产品设计文档 V1.1（2026-09-03）

文档日期： 2026-09-04

文档状态： V1.0 / 开发与实施基线

核心原则： Local-first、全内容端到端加密、服务器零明文、可离线使用、可恢复、可测试、可回滚

# 使用说明

将本文件直接提供给 Claude Code。执行前确保它能读取：

RemoteFlow 当前仓库。

RemoteFlow V1.1 产品设计文档。

本套 00~07 设计文档。

AppsCloud 新仓库目录。

---

# 给 Claude Code 的正式任务

你现在要为现有 RemoteFlow 项目建设 AppsCloud V1，并完成 RemoteFlow 第一阶段“全量配置 + Password + SSH Private Key + Passphrase”的端到端加密多端同步。

这不是概念 POC。目标是形成可部署、可测试、可恢复、可升级、可回滚的第一版完整闭环。

## 一、不可破坏的 RemoteFlow 基线

RemoteFlow 当前产品基线为：

C# + .NET 10 LTS + WPF + MVVM
SQLite Local-first
Connection 与 Credential 分离
SecretReference → Windows Credential Manager / DPAPI
RDP + SSH + VNC Provider
Multi-Tab Sessions

不要为了云同步重写 RemoteFlow UI、Provider 或本地 Credential 模型。云同步必须作为新增基础设施层接入。

## 二、核心安全约束

AppsCloud 不得持有 RemoteFlow 业务解密密钥。

Host/IP/Username/Password/SSH Private Key/Notes/Group/Tag 等业务字段全部在客户端加密后上传。

数据库、日志、备份均不得出现业务明文。

Account Authentication 与 Vault Decryption 分离。

第一个设备生成随机 256-bit Vault Master Key。

新设备必须：已授权设备批准，或 Recovery Key 恢复。

本地 Secret 继续使用 Windows Credential Manager/DPAPI，不写 SQLite 明文。

不得自研密码算法。优先使用 .NET/OS 成熟密码学 API。

Payload 使用 AES-256-GCM；每次随机 Nonce；使用 AAD 绑定 User/App/Entity/Schema/KeyVersion。

不要把 VMK、Recovery Key、Device Private Key 写入日志、配置文件或数据库明文。

## 三、AppsCloud 新仓库

创建独立项目，例如：

D:\AIProjects\AppsCloud\
├─ src/
│  ├─ AppsCloud.Api/
│  ├─ AppsCloud.Domain/
│  ├─ AppsCloud.Application/
│  └─ AppsCloud.Infrastructure/
├─ tests/
├─ deploy/
├─ docs/
└─ AppsCloud.sln

使用 Modular Monolith，不要拆微服务。

## 四、后端技术

.NET 10
ASP.NET Core Web API
EF Core
PostgreSQL
Docker / Docker Compose
Nginx

不要第一阶段引入 Kubernetes、Kafka、RabbitMQ 或 Redis，除非有明确、可验证的必需理由。

## 五、后端模块

实现：

Identity
Applications
Devices
Vault
Sync
Operations

### Identity

Register

Login

Refresh Token Rotation

Logout current device

Logout all

Password reset

Current account

Refresh Token 服务器只存 Hash，并实现 revoke/rotate。

### Devices

Register device + public key

List devices

Pending approval

Approve device

Revoke device

Heartbeat/LastSeen

### Vault

服务端仅保存：

Vault metadata
DeviceKeyEnvelope
RecoveryEnvelope
KeyVersion

任何接口不得上传裸 VMK。

### Sync

实现：

POST /api/v1/sync/push
GET  /api/v1/sync/pull

支持：

Batch

Version

Revision/Cursor

Tombstone

Idempotency

HTTP 409 conflict

SchemaVersion

KeyVersion

服务端不做业务 Payload Merge，因为它无法解密。

## 六、RemoteFlow 客户端改造

在不破坏现有架构的前提下新增：

Infrastructure/Sync
Infrastructure/Security

至少实现：

AppsCloudClient
SyncCoordinator
SyncOutboxRepository
SyncStateRepository
SyncEntityStateRepository
ConflictService
VaultMasterKeyService
DeviceKeyService
PayloadEncryptionService
RecoveryKeyService

## 七、SQLite Migration

增加：

SyncOutbox
SyncState
SyncEntityState
SyncConflict

Outbox 必须与业务数据修改处于同一 SQLite Transaction。

Outbox 不得保存 Password/Private Key 明文。

## 八、同步对象

第一阶段完整同步：

Connection
Credential Metadata
Credential Secret
Group
Tag
ConnectionTag
Favorite
Notes
Protocol Settings
User-scoped Settings
SSH Private Key
SSH Passphrase
VNC Password
RDP Password
Gateway/Proxy Credential（如果当前模型存在）

不要默认同步：

完整 ConnectionHistory
Session Tab
Crash Dump
Cache
Window Pixel Position
Machine-specific Temp Path

## 九、设备和 Vault 流程

### 首设备

Login
→ Generate Device Key Pair
→ Protect Private Key with DPAPI
→ Generate VMK
→ Generate Recovery Key
→ Create Device Envelope
→ Create Recovery Envelope
→ Bootstrap Vault

### 新设备

Login
→ Register device/public key
→ PendingApproval
→ Existing device approves and wraps VMK for new device
→ New device decrypts VMK
→ Pull

备用：使用 Recovery Key 恢复。

## 十、Secret 恢复

PC-B Pull credential-secret 后：

Decrypt in memory
→ Store in Windows Credential Manager/DPAPI
→ Generate local SecretReference
→ Save only SecretReference/metadata in SQLite

云端 SecretReference 不可直接复用，因为它可能是设备绑定的。

## 十一、同步策略

Local-first：

所有 CRUD 先本地成功。

Cloud 失败不能阻塞 RDP/SSH/VNC。

Outbox 后台重试。

Pull Batch 全部成功应用后才推进 Cursor。

401 → Refresh Token。

409 → Conflict。

Tombstone 删除。

OperationId 作为 Idempotency Key。

## 十二、冲突

普通实体出现 409：保留本地和远端版本，提供冲突状态。

Credential Secret 冲突不得静默覆盖。至少允许：

保留本机
使用云端

并保留审计元数据，不记录 Secret 本身。

## 十三、UI

设置增加 Cloud Sync 页面：

AppsCloud Account
同步状态
当前设备
已授权设备
待批准设备
Recovery Key
最后同步时间
立即同步
退出登录

正常同步不要使用频繁模态弹窗。

## 十四、Ubuntu 部署

在 deploy/ 提供：

compose.yaml
.env.example
Nginx config
backup script
restore instructions
upgrade script/checklist

只暴露 80/443；PostgreSQL 5432 和 API 内部端口不可直接暴露公网。

提供：

/health/live
/health/ready

## 十五、测试

后端至少：

Identity tests

Refresh rotation/revoke

Device authorization

Vault envelope authorization

Sync version conflict

Idempotency

Tombstone

Authorization isolation UserId/AppId

RemoteFlow 至少：

Payload encrypt/decrypt

AAD tamper failure

Outbox transaction

Retry

Pull cursor

Secret restore to local Vault

Conflict

Schema migration

Integration：

PC-A/模拟客户端 Push → PC-B Pull。

RDP Password Restore。

SSH Private Key Restore。

## 十六、安全测试标记

使用唯一值同步后扫描：

RF-SECURITY-TEST-10.77.88.99
RF_TEST_ADMIN
RF-Secret-Do-Not-Leak-2026!
RF-CONFIDENTIAL-NOTE
RF-PRIVATE-KEY-MARKER

扫描 PostgreSQL dump、API log、Nginx log、Docker log、RemoteFlow log。任何业务明文命中均为阻断发布的 P0。

## 十七、实施顺序

严格按以下阶段推进，每阶段完成后跑测试并输出结果：

Phase 0  Audit current RemoteFlow
Phase 1  AppsCloud skeleton + PostgreSQL + Docker + Health
Phase 2  Identity + Refresh Token
Phase 3  Device registration/revoke
Phase 4  Vault crypto foundation + Recovery
Phase 5  Sync API + Version/Revision/Idempotency
Phase 6  RemoteFlow local Outbox/State Migration
Phase 7  Group sync vertical slice
Phase 8  Connection sync
Phase 9  Credential metadata + Password sync
Phase 10 SSH Private Key/Passphrase sync
Phase 11 Settings + Delete + Conflict
Phase 12 Ubuntu deployment
Phase 13 Dual-device E2E validation
Phase 14 Security marker audit
Phase 15 Backup/restore + rollback rehearsal

不要跨阶段“假装完成”。如果底层能力未通过测试，不要继续堆 UI。

## 十八、每阶段输出

每个 Phase 完成后输出：

1. 完成内容
2. 修改文件
3. 数据库 Migration
4. API 变化
5. 安全影响
6. 测试结果
7. 遗留问题
8. 是否满足进入下一 Phase 的 Gate

## 十九、禁止事项

禁止明文上传 Secret。

禁止把账号密码作为可由服务器解密 Vault 的 Key。

禁止把 Password/Private Key 写 SQLite 普通字段。

禁止日志输出 Secret。

禁止全量数据库覆盖式同步。

禁止用系统时间代替 Server Version/Revision。

禁止忽略 409 冲突并无条件覆盖。

禁止云端失败导致 RemoteFlow 不能本地连接。

禁止未经测试的破坏性 DB Migration 自动上线。

## 二十、最终完成标准

必须完成真实双设备场景：

PC-A:
创建 DC01 RDP + CORP\Administrator + Password
创建 nginx01 SSH + Private Key + Passphrase

PC-B:
全新安装
登录同一账号
通过设备批准/Recovery
自动同步
无需重新输入 Password/导入 Key
RDP DC01 成功
SSH nginx01 成功

同时确认 AppsCloud PostgreSQL、pg_dump、API/Nginx/Docker 日志中找不到测试 Host、Username、Password、Private Key、Notes 的明文。

完成后再生成版本发布报告和部署/回滚记录。

# AppsCloud + RemoteFlow 上线发布、回滚与运维 SOP

体系： AppsCloud + RemoteFlow Cloud Sync

基线： RemoteFlow 产品设计文档 V1.1（2026-09-03）

文档日期： 2026-09-04

文档状态： V1.0 / 开发与实施基线

核心原则： Local-first、全内容端到端加密、服务器零明文、可离线使用、可恢复、可测试、可回滚

# 1. 目的

定义从开发完成到测试、生产发布、故障回滚和日常运维的标准流程，确保 AppsCloud 和 RemoteFlow Cloud Sync 不出现“代码完成但无法安全上线”的断层。

# 2. 环境

至少区分：

Development
Test/Staging
Production

生产数据库和测试数据库物理/逻辑隔离，禁止用生产 Vault 数据做开发测试。

# 3. 版本标识

AppsCloud：

appscloud-api:1.0.0
DB Schema: 1
Sync Protocol: 1
Vault Schema: 1

RemoteFlow：

RemoteFlow-v0.2.0-win-x64.exe

客户端需要记录：最低支持 Server API Version / Sync Protocol Version。

# 4. 发布前 Checklist

## Code

main/release branch clean。

编译无错误。

Unit/Integration 测试通过。

依赖 License/安全扫描无阻断项。

## Database

Migration Review 完成。

发布前备份完成。

备份可读取。

Staging Migration 已验证。

## Security

Security Marker Audit 0 明文泄露。

Secret/Token 不在 config/repo/log。

被撤销 Device 测试通过。

Recovery 测试通过。

## Operations

/health/live /health/ready 正常。

磁盘空间足够。

Backup Job 正常。

回滚镜像存在。

# 5. 发布步骤

1. 宣布维护/冻结写入（如 Migration 需要）
2. PostgreSQL Backup
3. 记录当前 API Image + DB Schema
4. Pull 新 Image
5. 执行 Migration
6. 启动新 API
7. Health Check
8. Account/Device 冒烟
9. PC-A Push 测试
10. PC-B Pull/Decrypt 测试
11. RDP/SSH 测试连接
12. 观察 5xx/日志/DB
13. 解除维护状态
14. 记录发布结果

# 6. 快速回滚判定

出现以下任一情况立即停止发布并评估回滚：

Login/Refresh 大面积失败。

Sync 数据损坏或不可解密。

Version/Revision 异常倒退/重复。

DB Migration 导致旧 API 不兼容。

明文 Secret 出现在服务端。

RemoteFlow 本地数据被错误删除。

# 7. 回滚类型

## A. 仅 API Bug，DB Schema 兼容

停止新 API
→ 启动旧 API Image
→ Health/Smoke Test

## B. DB Migration 可逆

执行已测试 Down/Reverse Migration，再回滚 API。

## C. DB Migration 不可逆或数据损坏

停止写入
→ 保全故障现场
→ 新建/清理数据库
→ 恢复发布前 Backup
→ 启动旧 API
→ 验证 Revision/Cursor/Vault Envelope

# 8. RemoteFlow 客户端回滚

客户端升级必须保留 SQLite Backup/Migration Strategy。

如果新客户端 Schema 不兼容旧版：

升级前创建本地数据库备份。

提供恢复工具/步骤。

不允许用户简单安装旧 exe 后直接打开新 Schema DB。

# 9. 日常运维

每日：

API/Container 状态。

Backup 结果。

5xx/Sync Error。

磁盘空间。

每周：

被撤销/异常设备检查。

PostgreSQL 增长。

Tombstone/ChangeLog 增长。

日志轮转。

每月：

Ubuntu/Docker 安全更新窗口。

恢复抽检。

账号/设备异常行为分析。

每季度：

完整 Backup Restore 演练。

Recovery Key/新设备恢复测试。

Key Rotation 演练。

安全 Marker Audit 重跑。

# 10. 故障分类

| 故障 | 用户影响 | 首要动作 |
| --- | --- | --- |
| API Down | 无法同步，Local 可用 | 恢复 API，不动客户端本地数据 |
| PostgreSQL Down | 无法登录/同步 | 恢复 DB/连接，保持 API NotReady |
| Token Issue | 登录/Refresh 失败 | 检查 Signing/Clock/Session |
| Sync Conflict 激增 | 多端变更受阻 | 检查 Version/幂等逻辑 |
| Vault 解密失败 | 新设备不可用 | 检查 Envelope/KeyVersion，不重置数据 |
| 明文泄露 | 安全事件 | 停止相关日志/服务，保全证据，轮换 Secret/Key |

# 11. 数据保留

Tombstone 默认 >=90 天。

Refresh Session 按过期/撤销清理。

结构化操作日志按实际隐私和存储要求设置保留期。

不因为“日志排障方便”增加业务明文字段。

# 12. 变更管理

任何影响以下内容的变更都必须更新文档并重新过 Gate：

Sync Protocol
Payload Schema
Vault Algorithm
Key Envelope
DB Schema
Authentication/Refresh
Device Approval
Tombstone Retention

# 13. 发布记录模板

发布日期：
AppsCloud Version：
RemoteFlow Version：
DB Schema：
Sync Protocol：
Vault Key Version：
发布人：
备份路径/编号：
Migration：
Smoke Test：
Security Audit：
Rollback Image：
结果：Success / Rolled Back
问题：

# 14. 上线完成定义

只有当：

生产 Health 正常；

PC-A/PC-B 双端真实同步通过；

RDP/SSH Secret Restore 成功；

数据库/日志无明文；

备份完成且恢复方案可用；

回滚路径确认；

才可宣布 Cloud Sync 正式上线。